## Slide 1: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Revisão Aula 1

## Slide 2: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
O que é projeto ?
Projetos são temporários, com datas de inicio e fim determinadas.
Um projeto é completado quando seus objetivos são alcançados de acordo com a satisfação dos stakeholders.
Um projeto pode ser cancelado quando se percebe que seus objetivos não poderão ser alcançados.
Projetos existem para produzir produtos, serviços ou um resultado que não existia antes.

## Slide 3: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
O que é operação ?
Operações são para atividades em curso e repetitivas.
Elas invocam trabalho que é contínuo, sem uma data de fim, onde se repete os mesmos processos e se tem os mesmos resultados.
O propósito de uma operação é manter uma organização funcionando.
O propósito de um projeto é chegar a sua meta e depois concluí-lo.
Após o término de um projeto, o resultado final pode ser passado para os setores operacionais da organização, para manutenção e cuidados.

## Slide 4: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
O que é Gerenciamento de Projeto ?
Gerenciamento de projeto consiste num conjunto de técnicas e ferramentas que permitem descrever, organizar e monitorar trabalho das atividades de um projeto.

## Slide 5: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
O que é Gerente de Projeto ?
São as pessoas responsáveis por gerenciar os processos de um projeto e aplicar as ferramentas e técnicas usadas para executar as atividades do projeto.

## Slide 6: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
O que é Programas?
Programas são grupos de projetos relacionados que são gerenciados usando as mesmas técnicas de forma coordenada.

## Slide 7: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
O que é Portifólio?
Portfólios são conjuntos de programas e projetos que suportam um objetivo ou meta de negócio de uma organização.

## Slide 8: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Habilidades que Todo Bom Gerente de Projeto Deve Ter
Comunicação
Planejamento e Organização
Orçamentárias
Gerenciamento de conflitos
Influência e Negociação
Liderança
Construção e motivação de times

## Slide 9: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Aula 2
Gerenciamento de Projetos

## Slide 10: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Fases de um projeto
A maioria dos projetos possuem ao menos as seguintes fases no seus ciclo de vida:
  Abrir o projeto
  Planejar e organizar o trabalho do projeto
  Executar o trabalho do projeto
  Fechar o projeto

## Slide 11: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Fases de um projeto
O Guia PMBOK descreve 5 grupos de processos:
  Iniciação
  Planejamento
  Execução
  Monitoração e Controle
  Encerramento

## Slide 12: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Áreas de Conhecimento de Gerenciamento de Projeto
  Gerenciamento de Integração.
  Gerenciamento de Partes Interessadas.
  Gerenciamento de Escopo.
  Gerenciamento de Tempo.
  Gerenciamento de Custo.
  Gerenciamento de Qualidade.
  Gerenciamento de Recursos Humanos.
  Gerenciamento de Comunicações.
  Gerenciamento de Risco.
  Gerenciamento de Aquisição(Contratos).

## Slide 13: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Gerenciamento de Integração
Diz respeito a coordenação de todos os aspectos do plano do projeto.
Envolve identificar e definir o trabalho do projeto e combinar, unificar e integrar os processos adequados.
Também trata de levar em conta os requisitos advindos dos consumidores e stakeholders e gerenciar as expectativas dos mesmos.

## Slide 14: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Gerenciamento de Escopo
Diz respeito a definição de todo o trabalho do projeto necessário para se atingir as metas do projeto.
Os processos desta área definem o que faz parte ou não do projeto.
Normalmente esses processos são executados somente uma vez no clico de vida do projeto.

## Slide 15: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Gerenciamento de Escopo
Definir escopo, criar a Estrutura Analitica do Projeto, verificar escopo e controlar o escopo envolve:
Definir e detalhar as entregas e requisitos do produto do projeto.
Criar o plano de gerenciamento de escopo do projeto.
Criar o EAP.
Verificar as entregas usando as técnicas de medição.
Controlar as mudanças deste processo.

## Slide 16: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Gerenciamento de Escopo
Pensando de forma menos técnica e mais objetiva, o escopo é também uma forma de organizar o projeto. É por meio do escopo que o gestor e a equipe do projeto saberão o que deve ser feito para que seu objetivo seja cumprido ao final dos esforços.

## Slide 17: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Gerenciamento de Escopo
Nunca é suficiente relembrar que jamais se deve iniciar um projeto sem antes ter sua definição de escopo claramente definida.

## Slide 18: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Vamos Desenvolver o Escopo do Projeto

## Slide 19: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Questões sugeridas por Newton (2011) para guiar o trabalho de definição e principalmente de gerenciamento de escopo de um projeto.

## Slide 20: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Qual é o objetivo do projeto?

## Slide 21: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Quais são os entregáveis do projeto?
  Existem entregáveis exigidos pelo projeto pelos quais você não é explicitamente responsável?
  Você está trabalhando para gerar um conjunto finito de entregáveis ou para prover alguma competência do negócio?
  Você está trabalhando para gerar um conjunto de entregáveis independentes ou uma solução integrada de ponta a ponta?
  Como será determinada a qualidade dos entregáveis?

## Slide 22: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Você está trabalhando para implementar uma solução específica ou solucionar um problema?
  Você é responsável por gerar os entregáveis ou por atingir os benefícios do negócio?

## Slide 23: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Como o cliente medirá o sucesso ao final do projeto?

## Slide 24: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
O que, do ponto de vista do cliente, pode mudar?
  Você deseja previsibilidade ou velocidade?

## Slide 25: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Existem outras restrições ao projeto?
  Existem quaisquer problemas, riscos ou oportunidades atualmente conhecidos?
  Existem considerações externas?

## Slide 26: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Como seu cliente deseja trabalhar com você?
  Como as decisões serão tomadas no projeto?
  Seu patrocinador pode alocar todos os recursos que o projeto exige ou outros stakeholders precisam ser envolvidos?
  Em que nível o projeto se encontra nas prioridades gerais do seu cliente?
  Quem pode, legitimamente, estabelecer requisitos ao projeto?

## Slide 27: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
O cliente possui quaisquer requisitos, suposições ou necessidades implícitas que não estão definidos nos documentos de escopo ou de requisitos?

## Slide 28: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Lembre-se de que a declaração de escopo deve ser validada também pelo cliente e pelos principais stakeholders, que são todos aqueles que sofrerão impactos com a implementação do projeto, como usuários, gestores das áreas envolvidas, patrocinadores, equipe, gerente e escritório de projeto. Além disso, todas as pessoas que participam do projeto devem ter conhecimento do escopo a ser entregue.