## Slide 1: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
EAP

## Slide 2: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Estrutura Analítica do Projeto
Define as entregas do projeto e sua decomposição em Pacotes de trabalho.
O sistema de numeração da EAP identifica o nível no qual cada elemento da EAP se encontra. Por exemplo: Código da EAP=1.1.1 está no terceiro nível.
A EAP fornece uma visão estruturada das entregas do projeto e é um ótimo instrumento para alinhar o entendimento do projeto e integrar todas as áreas.

## Slide 3: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Estrutura Analítica do Projeto

## Slide 4: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Fatores Ambientais da Empresa

## Slide 5: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Fatores Ambientais
Segundo o Guia PMBOK®, os fatores ambientais da empresa se referem as condições fora do controle da equipe do projeto que influenciam, restringem ou direcionam o projeto.

## Slide 6: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Fatores Ambientais
Eles são fatores internos ou externos que podem influenciar o sucesso do projeto e restringir as opções de gerenciamento, tais como:
  Cultura e Estrutura organizacional;
  Padrões governamentais ou do setor;
  Infraestrutura;
  Condições do mercado;
  Produtos, serviços e resultados disponíveis no mercado;
  Fornecedores e sua reputação ou desempenho anterior;
  Termos e condições usuais para produtos, serviços e resultados ou para o setor específico.

## Slide 7: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Fatores Ambientais
Alguns exemplos de fatores ambientais que podem influenciar seu projeto de forma positiva:
Estrutura organizacional Projetizada: o gerente de projeto terá mais poder e consequentemente terá mais chance de influenciar o sucesso do projeto. Além disso, a Estrutura organizacional projetizada deve ter maior maturidade em gerenciamento de projetos;
Cultura organizacional colaborativa: quanto maior o incentivo para colaborar dentro da organização, maior chance de você conseguir a colaboração da equipe do projeto;

## Slide 8: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Fatores Ambientais
Alguns exemplos de fatores ambientais que podem influenciar seu projeto de forma negativa:
Estrutura organizacional Funcional: o gerente de projeto terá pouco poder e dependerá muito dos gerentes funcionais para obter qualquer resultado ou informação no projeto. Além disso, a Estrutura organizacional funcional provavelmente terá uma menor maturidade em gerenciamento de projetos;
Cultura organizacional da culpa (onde são estimulados os conflitos e a desconfiança entre as pessoas): o gerente de projeto terá muita dificuldade em conseguir ajuda dentro da organização.

## Slide 9: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Ativos de Processos Organizacionais

## Slide 10: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Ativos de processos organizacionais
Os ativos de processos organizacionais são os ativos relacionados aos processos da empresa que contribuem para o sucesso do projeto.
Quanto maior o nível de maturidade da organização em gerenciamento de projetos, maior a contribuição dos seus ativos de processos organizacionais em seus projetos.
Podem ser:

## Slide 11: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Ativos de processos organizacionais
Planos formais ou não, políticas, diretrizes e procedimentos.
Procedimentos de qualidade, auditorias, listas de verificação, instruções de trabalho, regras gerais em diversas áreas
Requisitos de comunicação, gerenciamento de questões e defeitos, controles financeiros e tratamento de riscos, …
Base de conhecimento dos projetos passados da empresa como Lições aprendidas, informações históricas, ou qualquer informação documentada que possa ajudar no sucesso dos novos projetos.