## Slide 1: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Voucher desenvolvedor

## Slide 2: Resumo
UC 1: Analisar requisitos e funcionalidades da aplicação
UC 2: Auxiliar na gestão de projetos de Tecnologia da Informação
UC 3: Desenvolver algoritmos

## Slide 3: UC 2: Auxiliar na gestão de projetos de Tecnologia da Informação

## Slide 4: UC 2: Auxiliar na gestão de projetos de Tecnologia da Informação
Conhecimentos
Gestão de projetos: escopo, custos, calendário de tarefas e relatórios de acompanhamento.
PMBOK: conceitos e aplicações básicas.
Metodologias Ágeis: conceitos, aplicações, times, conceitos de Lean.
Quadro: cartões de tarefas e priorização de demandas.

## Slide 5: UC 2: Auxiliar na gestão de projetos de Tecnologia da Informação Gestão de Projetos: Escopo, Custos, Calendário de Tarefas e Relatórios de Acompanhamento
A gestão de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para alcançar os objetivos do projeto dentro dos requisitos de escopo, tempo, custo e qualidade. É fundamental para garantir que os projetos sejam concluídos com sucesso e atendam às expectativas das partes interessadas.

## Slide 6: UC 2: Auxiliar na gestão de projetos de Tecnologia da Informação Gestão de Projetos: Escopo, Custos, Calendário de Tarefas e Relatórios de Acompanhamento
Escopo
O escopo define o que está (e o que não está) incluído no projeto. Ele é essencial para garantir que todos os envolvidos tenham clareza sobre os objetivos e entregáveis.
Elementos do Escopo
Objetivos do Projeto: O que se pretende alcançar.
Entregáveis: Produtos, serviços ou resultados que o projeto deve entregar.
Requisitos: Funcionais (o que o produto faz) e não-funcionais (como o produto deve ser).
Restrições: Recursos disponíveis, prazos, orçamentos.

## Slide 7: UC 2: Auxiliar na gestão de projetos de Tecnologia da Informação Gestão de Projetos: Escopo, Custos, Calendário de Tarefas e Relatórios de Acompanhamento
Ferramentas para Definição do Escopo
Termo de Abertura: Documento inicial que define o escopo em alto nível.
EAP (Estrutura Analítica do Projeto): Divisão do trabalho em tarefas menores e mais gerenciáveis.
Download
https://escritoriodeprojetos.com.br/modelo-de-projeto/?srsltid=AfmBOoq0wca92ofZkQurbQMd6tyNu-AxG1sV_lWVYXFFFCQ4coYrsRqH

## Slide 8: UC 2: Auxiliar na gestão de projetos de Tecnologia da Informação Gestão de Projetos: Escopo, Custos, Calendário de Tarefas e Relatórios de Acompanhamento
Custos
O gerenciamento de custos envolve planejar, estimar, orçar e controlar os custos para garantir que o projeto seja concluído dentro do orçamento aprovado.
Processos de Gestão de Custos
Estimativa de Custos: Previsão dos recursos financeiros necessários.
Exemplo: Salários, materiais, equipamentos.
Orçamento: Alocação dos custos ao longo do tempo.
Controle de Custos: Monitoramento de gastos para evitar excessos.

## Slide 9: UC 2: Auxiliar na gestão de projetos de Tecnologia da Informação Gestão de Projetos: Escopo, Custos, Calendário de Tarefas e Relatórios de Acompanhamento
Ferramentas para Gestão de Custos
Planilhas: Para estimar e acompanhar despesas.
Software de Gestão de Projetos: MS Project, Trello, Asana.

## Slide 10: UC 2: Auxiliar na gestão de projetos de Tecnologia da Informação Gestão de Projetos: Escopo, Custos, Calendário de Tarefas e Relatórios de Acompanhamento
Calendário de Tarefas
O calendário de tarefas organiza o trabalho necessário em um cronograma, garantindo que o projeto seja concluído dentro do prazo.
Etapas para Criar um Calendário
Identificação das Tarefas: Listar todas as atividades necessárias.
Sequenciamento: Definir a ordem em que as tarefas serão executadas.
Alocação de Recursos: Designar pessoas, ferramentas e materiais.
Definição de Duração: Estimar o tempo necessário para cada tarefa.
Criação do Cronograma: Consolidar informações em um calendário.

## Slide 11: UC 2: Auxiliar na gestão de projetos de Tecnologia da Informação Gestão de Projetos: Escopo, Custos, Calendário de Tarefas e Relatórios de Acompanhamento
Ferramentas
Diagramas de Gantt: Exibem tarefas e suas dependências.
Método do Caminho Crítico (CPM): Identifica as tarefas mais críticas para evitar atrasos.

## Slide 12: UC 2: Auxiliar na gestão de projetos de Tecnologia da Informação Gestão de Projetos: Escopo, Custos, Calendário de Tarefas e Relatórios de Acompanhamento
Relatórios de Acompanhamento
Relatórios de acompanhamento são documentos ou dashboards que fornecem uma visão geral do progresso, permitindo ajustes conforme necessário.

## Slide 13: UC 2: Auxiliar na gestão de projetos de Tecnologia da Informação Gestão de Projetos: Escopo, Custos, Calendário de Tarefas e Relatórios de Acompanhamento
Tipos de Relatórios
Relatórios de Status: Mostram o progresso das tarefas.
Exemplo: "50% do desenvolvimento do sistema concluído.“
Relatórios de Desempenho: Comparam o trabalho realizado com o planejado.
Exemplo: Comparação entre o cronograma inicial e o real.
Relatórios Financeiros: Acompanham despesas e orçamento.
Exemplo: "Gasto atual: 70% do orçamento total."

## Slide 14: UC 2: Auxiliar na gestão de projetos de Tecnologia da Informação Gestão de Projetos: Escopo, Custos, Calendário de Tarefas e Relatórios de Acompanhamento
Benefícios
Identificar problemas antecipadamente.
Melhorar a comunicação entre os envolvidos.
Aumentar a eficiência na tomada de decisões.

## Slide 15: UC 2: Auxiliar na gestão de projetos de Tecnologia da Informação Gestão de Projetos: Escopo, Custos, Calendário de Tarefas e Relatórios de Acompanhamento
Atividade de Aprendizagem
Em grupos elabore seu projeto com o cronograma mais preciso possível.

## Slide 16: UC 2: Auxiliar na gestão de projetos de Tecnologia da Informação PMBOK: Conceitos e Aplicações Básicas
Conceitos Fundamentais
Grupos de Processos do PMBOK
Áreas de Conhecimento do PMBOK
Aplicações Básicas do PMBOK
Exemplo Prático

## Slide 17: UC 2: Auxiliar na gestão de projetos de Tecnologia da Informação Metodologias Ágeis: Conceitos, Aplicações, Times e Lean
Conceitos Fundamentais
Aplicações das Metodologias Ágeis
Estrutura dos Times Ágeis
Lean e seu Papel nas Metodologias Ágeis
Exemplo Prático

## Slide 18: UC 2: Auxiliar na gestão de projetos de Tecnologia da Informação Quadro: Cartões de Tarefas e Priorização de Demandas
Estrutura do Quadro de Tarefas
Priorização de Demandas
Como Implementar o Quadro
Exemplo Prático de Quadro