## Slide 1: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
EAP
Decomposição

## Slide 2: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Estrutura Analítica do Projeto
EAP (Estrutura Analítica do Projeto) é uma técnica usada na gestão de projetos para decompor um projeto em componentes menores e mais gerenciáveis. A decomposição da EAP envolve subdividir o projeto em partes menores chamadas de pacotes de trabalho, que representam as entregas específicas do projeto. Cada pacote de trabalho pode ser ainda subdividido em tarefas mais detalhadas, até que se chegue a um nível de granularidade gerenciável.

## Slide 3: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Estrutura Analítica do Projeto
A decomposição da EAP é geralmente feita em uma abordagem de "cima para baixo", começando com os principais entregáveis ​​do projeto e depois subdividindo-os em partes menores. Isso ajuda a organizar e estruturar o projeto de forma lógica e hierárquica, facilitando o planejamento, o acompanhamento e o controle do projeto.

## Slide 4: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Estrutura Analítica do Projeto
Uma EAP bem elaborada é fundamental para o sucesso do projeto, pois fornece uma visão clara e estruturada do escopo do trabalho a ser realizado, permitindo uma alocação eficiente de recursos e uma melhor compreensão das interdependências entre as diferentes partes do projeto.

## Slide 5: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Exemplo

## Slide 6: Técnico em Desenvolvimento de Sistema
Projeto para construir um site de comércio eletrônico
1. Site de Comércio Eletrônico
1.1 Planejamento
1.2 Design
1.3 Desenvolvimento
1.4 Testes
1.5 Implantação
1.6 Treinamento e Documentação
2. Planejamento
2.1 Definição de Requisitos
2.2 Análise de Stakeholders
2.3 Elaboração de Cronograma
2.4 Orçamentação
3. Design
3.1 Design de Interface do Usuário
3.2 Design de Banco de Dados
3.3 Design de Páginas
4. Desenvolvimento
4.1 Desenvolvimento Frontend
4.2 Desenvolvimento Backend
4.3 Integração de Sistemas
5. Testes
5.1 Testes de Unidade
5.2 Testes de Integração
5.3 Testes de Aceitação do Usuário
6. Implantação
6.1 Configuração do Servidor
6.2 Migração de Dados
6.3 Lançamento do Site
7. Treinamento e Documentação
7.1 Preparação de Material de Treinamento
7.2 Treinamento da Equipe
7.3 Documentação do Usuário